ОТ ТОО «Т К Б »

БИН 1....

Адрес: РК, г.У.к, пром зона Ж. 25/1

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ:

К. Д. В.

АДРЕС: РК, Г. АЛМАТЫ, УЛ. М. ., КВ.5

ЭЛЕКТРОННЫЙ  АДРЕС:

Телефон: 8 771 .

КОМУ: ТОО  «M  B  G P»

БИН: ..

Адрес: РК, г. Алматы, ул. .,

6 этаж, офис 600

Телефон: 8 705 .

ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ

09.02.2022г.   между ТОО «Т.К.Б.» и ТОО «M. B. G.» был подписан Договор №667  на разработку  сайта и мобильного приложения (Далее- Договор).

Согласно п. 1.1 Договора Заказчик поручает, а Исполнитель  принимает на себя разработку  сайта и мобильного приложения в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к Договору).

Согласно п. 2  Договора Стоимость  работ по настоящему договору составляет: 2 200 000 тенге.

- Первый взнос составляет 30% от общей  стоимости работ по настоящий Договору: 660 000 тенге;

- Второй взнос  составляет 40% от общей стоимости  работ по настоящему Договору: 880 000 тенге;

- Третий взнос составляет 30% от общей стоимости  работ по настоящему Договору:  660 000 тенге.

Согласно п. 3.1. Договора Исполнитель  обязуется сдать Заказчику  готовый сайт  и мобильное приложение в течение 45 рабочих дней.

ТОО «ТеплоКомБатыс» оплатила в полном объеме сумму в размере  2 200 000 тенге, данный факт подтверждается платежными  поручениями.

Согласно п. 4.2 Договора  Работы   по настоящему Договору  считаются  полностью выполненными  Исполнителем после подписания Сторонами  Актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу. Согласно Приложению 1 к Договору ТОО «M. B. G.» обязано было выполнить:

- Разработка, согласование и утверждение структуры сайта и  мобильного приложения;

- Разработка, согласование и утверждение  макета главной страницы сайта и МП;

- Разработка, согласование и утверждение макетов внутренних страниц сайта и МП;

- Верстка главной  страницы и внутренних  страниц сайта и МП;

- Программирование: сверстанных  макетов страниц сайта и МП, подключение Push-уведомлений;

- Разработка  Системы Управления сайта и МП;

- Контентное наполнение сайта и МП;

- Тестирование сайта и МП;

- Публикация мобильного приложения в App Store   и Google Play и заливка сайта на хостинг;

- Подключение  онлайн-оплаты;

Однако ТОО «M. B. G.» обязательство    не исполнило.   На основании ст.272 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно  ст.273 ГК РК Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

На основании изложенного,

ПРОСИМ ВАС:

Сумму задолженности в размере 2 200 000 тенге    ПОГАСИТЬ ДО 08.01. 2024Г.

В случае непогашения Вами задолженности до 08.01.2024г. ТОО «Т.К.Б.»   обратится в суд за взысканием с Вас суммы задолженности, а также пеню согласно п. 5.6 Договора в размере  550 000 тенге.

Кроме того, дополнительно с Вас будут взысканы все судебные расходы:

- Государственная пошлина за подачу иска (ст.535 Налогового кодекса);

- Услуги частного судебно исполнителя (от 3%-%25% от суммы долга –ст.118 Закона об исполнительном производстве);

- Юридические услуги.

| Представитель по доверенность К Д.В. 27 декабря 2023 года |  |
| --- | --- |