Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы

г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова 273б.

Истец: ТОО «С kz» в лице Директора Д  О.Ф.

БИН

г. Алматы, ул.  , 280, 13 этаж.

8 (727)

Представитель по доверенности:

Адвокат Саржанов Галымжан Турлыбекович

Адвокатская контора «Закон и Право»

БИН 201240021767

г. Алматы, пр. Абылай Хана, д. 79, офис 304.

info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz

+7 708 578 57 58; + 7 727 971 78 58.

Ответчик: Товарищество с ограниченной ответственности «B  P » в лице Директора

Заявление

о принятии обеспечительных мер

Между товариществами ТОО «С kz» (Далее Истец) и ТОО «БП» (Далее Ответчик) был заключен  Договор подряда №ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года, также было заключено Дополнительное соглашение №1 от 26 декабря 26 декабря 2023 года на выполнение дополнительных подрядных работ по спецификации.

Вышеуказанные отношения соответствует п.1 ст. 151, 616 ГК РК, к котором оговаривается, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). Также по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).

Таким образом в соответствии п. 1.1 Договора Заказчик поручает и обязуется оплатить, а подрядчик обязуется выполнить работы по поставке и монтажу инженерного оборудования и внутренних инженерных систем (Структурированные кабельные сети, систем видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация, автоматическое газовое пожаротушения, охранная сигнализация, система звукового оповещения, СКУД, TV, автоматизация комплексная), в соответствии прилагаемой сметой (Приложение №1), графиком производства работ (Приложение №2), и проектной документацией (Приложение №4), передаваемым заказчиком, (Далее – Работы). Работы производятся в нежилом помещений, предназначенном для размещения офиса Заказчика ТОО «АДИДАС» БЦ «Koktem» по адресу: РК, г. Алматы, Медеуский район, проспект Достық, 210, блок А-3, 4-этаж (далее Объект) на площади 1 100 м2 ,  Работы осуществляются в сроки, установленные в настоящем Договоре.

В соответствии пункту  5.1. Общая стоимость Работ (далее – «Цена по Договору»), указанная в Смете (Приложение №1), является фиксированной суммой и включает в себя стоимость материалов и комплектующих, Работ, все расходы Подрядчика и его вознаграждение, и составляет 29 394 521 - 00 (Двадцать девять миллионов триста девяносто четыре тысячи пятьсот двадцать один) тенге, в том числе НДС 12% (двенадцать процентов).

Согласно пункту 6.1. 6.2. 6.3.  Договора Сроки начала и завершения Работ являются существенным условием настоящего Договора. Дата начала Работ: с декабря 2023 года по «17» января 2024 года.

Кроме того, сторонами по обоюдному соглашению было заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору строительного субподряда №ВВ-СКЗ-04022023-01 от «4» декабря 2023 г. Стоимость дополнительных работ по Спецификации составляет 242 886 (двести сорок две тысячи восемьсот восемьдесят шесть) тенге 00 тиын с НДС.

В соответствии с условиями п. 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 Договора Истец по согласованию с Ответчиком поставил на объект самые передовые и качественные оборудования и смонтировал, провел пусконаладочные работы по запуску оборудования, которые были установлены по условиям договора, и по срокам строительной готовности объекта.

Статья 663 ГК РК оговаривает, что в случаях, когда это предусмотрено законодательными актами или договором либо вытекает из характера работы, выполняемой по договору строительного подряда, приемке ее результатов должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка результатов работы может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

По условиям п. 2.2.9. Истец все оборудования смонтированные сдал Ответчику тому свидетельствуют Акты освидетельствования смонтированных оборудовании которые были приняты Заказчиком и скреплены печатью, а именно:

Акт №1 освидетельствования смонтированного оборудования Системы связи;

Акт №4 освидетельствования смонтированного оборудования Системы оповещения и управления эвакуацией;

Акт №5 освидетельствования смонтированного оборудования Автоматического газового пожаротушения;

Акт №6 освидетельствования смонтированного оборудования Автоматическая пожарная сигнализация;

Акт №3 освидетельствования смонтированного оборудования Автоматизация комплексная;

Акт №7 освидетельствования смонтированного оборудования Системы контроля управления доступом;

Акт №001 освидетельствования скрытых работ от 26 декабря 2023 года;

В пункте 7.1. Договора предусмотрено что, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения Работ/определенного этапа, Заказчик должен подписать Акт выполненных работ/ акт о приеме промежуточного результата работ (Акт о частичном выполнении обязательств) или письменно указать обнаруженные дефекты и недоделки в выполненных Работах. Подрядчик обязан в сроки, указанные в п. 2.2.17. настоящего Договора, устранить все указанные ему недостатки в Работах и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик в течение следующих 5 (Пяти) рабочих дней – подтвердить надлежащее выполнение Работ путем подписания Акта.

Истцом работы были завершены в феврале 2024 года и в последующем не затягивая время Истцом нарочно Ответчику были предоставлены Акты выполненных работ по объекту, однако в связи с тем, что Истец не подписывал АВР нами 29 января 2025 год повторно были направлены АВР и Акты сверок однако также Истцом по сей день от Ответчика не были получен мотивированный ответ.

Однако нами с момента повторной подачи Ответчику актов выполненных работ для подписания и оплаты прошло более месяца и не получили мотивированного ответа от Ответчика.

В соответствии статье  351 ГК РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка.

В соответствии с условиями п. 2.2.17 Подрядчик имеет право на своевременную оплату выполненных в соответствии с условиями настоящего договора работ.

Также пункту 9.2. Договора В случае невыполнения/ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, за исключением сроков завершения Работ (п. 6.3. Договора), Подрядчик обязуется по письменному требованию Заказчика в течение 3 (трех) дней с даты получения соответствующего требования выплатить Заказчику пени в размере 1% (один процент) от Цены по Договору, за каждый день невыполнения/ненадлежащего выполнения обязательств, но не более 10% от суммы договора. Заказчик вправе не оплачивать Подрядчику стоимость невыполненных/ненадлежащим образом выполненных Работ.

В соответствии норм ст. 152 и 279 ГПК РК и ст. 402 ГК РК, предусматривающие, что судья возвращает исковое заявление, а суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если истцом не соблюден досудебный порядок, установленный законодательством для данной категории дел, обязательный порядок предварительного досудебного разрешения спора и возможность этого порядка не утрачена и сохранены.

Согласно направленной со стороны Истца Досудебной претензии от 12 февраля 2025 год, нами было предложено Ответчику добровольного подписания Актов выполненных работ и оплаты по Договору строительного подряда № ВВ-CKZ-04022023-01 в срок до 20 февраля 2025 года.

Будучи компанией добропорядочным и ответственным, ТОО “С kz”, никогда не отказывалась от исполнения своих обязательств перед Ответчиком и предлагали Истцу предпринять конструктивного диалога для урегулирования сложившейся ситуации подписать акты выполненных работ.

На сегодняшний день по Договору подряда № ВВ-CKZ-04022023-01 от 04 декабря 2023 года, также по Дополнительному соглашению №1 от 26 декабря 26 декабря 2023 года ТОО «БП» не подписала предоставленные от ТОО «С kz» Акты выполненных работ:

- Акт приемки выполненных работ №1 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №2 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №3 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №4 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №5 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №6 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №7 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №8 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №9 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №10 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №11 за отчетный месяц октябрь 2024 год;

- Акт приемки выполненных работ №12 за отчетный месяц октябрь 2024 год.

Статья 663 ГК РК предусматривает что Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче работ, выполненных по договору строительного подряда либо, если это предусмотрено договором, - этапа работ, обязан немедленно приступить к приемке их результатов.

Сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан судом действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны судом необоснованными.

Согласно ст. 616 ГК РК По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы). Работа выполняется за риск подрядчика, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.

Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом, что противоречит статье 349 ГК РК и не допустимо согласно статье 272 ГК РК.

В связи с неисполнением Вами обязательств у нас создается мнение, что ваши действия направлены на завладение суммы путем обмана и злоупотребления доверием.

Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом, что противоречит статье 349 ГК РК, что не допустимо согласно статье 272 ГК РК.

Статья 403 Гражданского кодекса предусматривает последствия расторжения и изменения договора. В случае расторжения или изменения договора обязательства считаются прекращенными или измененными с момента достижения соглашения сторон об изменении или расторжении договора. Если основанием для расторжения или изменения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением или изменением договора.

Согласно ст. 392 ГК РК При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Ответчик своими действиями нарушает ст. 4 и 5 ГПК РК Задачи и Принципы гражданского судопроизводства Нарушение принципов гражданского судопроизводства в зависимости от его характера и существенности влечет отмену вынесенных судебных актов.

Согласно ст. 155., ГПК РК., по заявлению лиц, участвующих в деле, суд может принять меры к обеспечению иска во всяком положении дела, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

Статья 156 предусматривает Меры по обеспечению иска и ими могут быть: наложение ареста на имущество принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц  на деньги находящиеся на банковских счетах в банках второго уровня, запрещение ответчику совершать определенные действия.

Также согласно ст. 157., Заявление об обеспечении иска рассматривается и разрешается судьей в день вынесения определения о возбуждении гражданского дела, если оно было приложено к исковому заявлению или об этом указано в исковом заявлении. В остальных случаях заявление об обеспечении иска разрешается судьей в день его поступления в суд. Заявление об обеспечении иска рассматривается и разрешается судьей без извещения лиц, участвующих в деле, сторон арбитражного разбирательства, без проведения судебного заседания. По результатам рассмотрения заявления судья выносит определение об обеспечении иска с указанием обеспечительной меры, предусмотренной статьей 156 настоящего Кодекса.

На основания выше изложенного и в соответствии Нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 2 «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам» и в соответствии со статьями главой 15 155, 156, 157 ГПК РК,

Прошу Вас:

- Принять меры по обеспечению иска, поскольку не принятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение Решения суда в случае, если оно будет принято в пользу истца (заявителя), в результате непринятия этих мер может быть причинен значительный ущерб истцу (заявителю) на сумму причиненного материального ущерба;

- Наложить арест на все движимые и недвижимые имущество, денежные средства на расчетных счетах в банках второго уровня, принадлежащие ответчику ТОО «БП» БИН ..

- Принять меры запрещению ответчику совершать действия по приостановлению деятельности и или ликвидации а также смене руководителя ТОО «БП» БИН 0..2.

С уважением,

Представитель по доверенности Адвокат:                        Саржанов Г.Т.