Соглашение о досудебном регулировании спора

г.Алматы 						«23» декабря 2024 год

Товарищество с ограниченной ответственностью «БП» в лице Генерального директора Н Б Б ча, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», и

Товарищество с ограниченной ответственностью «С kz», в лице Директора Данильченко Олега Федоровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что:

- между Сторонами был заключён Договор строительного подряда №03052023BB-CR от «03» мая 2023 года по которому были подписаны АВР, однако денежные средства по сей день не были оплачены.

- между Сторонами был заключён Договор строительного подряда №BB-CKZ-04022023-01 от «04» декабря 2023 года, по которому Сторона 2 обязалась выполнить Работы по следующему адресу: г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 210, блок А-3, а Сторона 1, в свою очередь, обязалась оплатить эти Работы;

- окончательная сумма выполненных работ по договору  строительного подряда №BB-CKZ-040220023-01 от «04» декабря 2023 года, всем дополнительным соглашениям и коммерческим предложениям составляет  26 525 128,92  (двадцать шесть миллионов пятьсот девятнадцать пять тысяч сто двадцать восемь) тенге 98т. с учётом НДС, из которых Стороной 1 Стороне 2 по указанному Договору было фактически выплачено 24 660 033 (двадцать четыре миллиона шестьсот шестьдесят  тысяч тридцать три) тенге с учётом НДС, а сумма, рассчитанная по факту выполненных работ согласно актов выполненных работ переданных на подпись Стороне 1  23 октября 2023 г. составляет 26 525 128,92  (двадцать шесть миллионов пятьсот девятнадцать пять тысяч сто двадцать восемь) тенге 98т , сумма которую осталось оплатить Стороной 1 Стороне 2 согласно указанному Договору, составляет 1 865 095 ,92 (один миллион восемьсот шестьдесят пять тысяч девяносто пять ) тенге 92т. с учётом НДС;

- между Сторонами возник спор о окончании Работ в ненадлежащие сроки по Договору строительного подряда №BB-CKZ-040220023-01 от «04» декабря 2023, а именно о том, что Сторона 1 считает их выполненными Стороной 2 в ненадлежащие сроки,

в целях урегулирования разногласий на до судебной стадии и на добровольных началах, без какого-либо принуждения со стороны заключили между собой настоящее соглашение о до судебном регулировании спора (далее – «Соглашение») на нижеследующих условиях:

- Сторона 2 не признаёт факт выполнения Работ в не надлежащие сроки по Договору строительного подряда №BB-CKZ-04022023-01 от «04» декабря 2023 года, однако, в целях урегулирования спора на до судебной стадии и во избежание дополнительных расходов, связанных с судебным разбирательством, соглашается с условиями настоящего Соглашения, а именно Сторона 2 принимает удержание Стороной 1 суммы в размере 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге с учётом НДС по указанному Договору, как окончательное и полное урегулирование финансовых обязательств Сторон в отношении выполненных Работ.

  - сумма в размере 1 284 317 (один миллион двести восемьдесят четыре тысячи триста семнадцать) тенге с учётом НДС подлежит выплате по окончанию Гарантийного срока, установленного в указанных Договорах.

  - Соглашение может быть подписано только при условии подписания актов выполненных работ по  Договору строительного подряда №BB-CKZ-04022023-01 от «04» декабря 2023 года, т. к.  после подписания актов будет понятна задолженность Сторон перед друг другом согласно актов сверки по всем договорам. Задолжность должна быть погашена в течении 5 рабочих дней после подписания актов сверки, акты сверки должныт быть подписаны в течении трех рабочих дней. В случает если Сторона 1 уклоняется от подписания актов выполненных работ и от подписания актов сверок с целью не производить окончательный расчет со Стороной 1 , Сторона 1 в праве предъявить штрафные санкции от суммы задолжности по мнению Стороны 2 в размере 10 % от общей суммы задолжности по всем договорам и иные материальные требования не противоречащие закону РК.

В соответствии п. 8.1 Договора строительного подряда №03052023BB-CR предусмотрено что, ненадлежащее исполнение или неисполнение одной из сторон обязательства по настоящему договору влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством РК также пункт 8.7 Договора оговорено, что В случае нарушения заказчиком сроков оплаты, установленные настоящим договором более чем на 30 рабочих дней. Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от несвоевременно выплаченной суммы, но не более 10%  от суммы задолженности по настоящему договору.

Таким образом Стороной 1 с даты подписания Акта выполненных работ №… от .. … … года прошло более чем на 30 рабочих дней а именно …  и начислено пеня в размере … тенге.

- Правовые последствия заключения настоящего Соглашения известны Сторонам.

- В случае нарушения любой из Сторон своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, другая Сторона вправе обратиться в суд за защитой своих прав, при этом соблюдение до судебного порядка не предусматривается.

- Настоящее Соглашение вступает в силу в момент его подписания, и прекращает своё действие после выполнения Сторонами взятых на себя обязательств, после чего претензий друг к другу иметь не будут.

- Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, на русском языке,  имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Сторона 1 ТОО «БП» Расчетный счет № KZ528562203105487024 в АГФ АО «Банк Центр Кредит» БИК: KCJBKZKX КБЕ 17 Генеральный директор ____________________ / Н Б.Б. | Сторона 2 ТОО «С kz» , ул.Толе би, дом 280, литер А Тел.: e-mail: Банковские реквизиты: Расчётный счёт №_______________ в ____________________ БИК: ______________________ Директор ________________/Д О.Ф. |
| --- | --- |