Дело № 2-149/4-15.

# РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ  РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН.

04 февраля 2015 года.					           город Атырау.

# Специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области в составе председательствующего судьи Ибрагимова Г.Т., при секретаре судебного заседания Жанболатове Н., с участием представителя истца Маханбет Б. (доверенность от 15.12.2014 года) рассмотрев в открытом судебном заседании, гражданское дело по иску товарищества с ограниченной ответственностью «АСАКО» к товариществу с ограниченной ответственностью «CMM engineering» о взыскании суммы авансового платежа 22 223 779 тенге, неустойки в размере 2 222 378 тенге,

у с т а н о в и л:

Товарищество с ограниченной ответственностью «АСАКО» (далее – истец) обратилось в суд с иском к товариществу с ограниченной ответственностью «CMM engineering» (далее – ответчик) с требованием о взыскании суммы авансового платежа 22 223 779 тенге, неустойки согласно пункта 14.2. договора в размере 2 222 378 тенге. Заявленное требование истец мотивировал тем, что ответчик неисполнил условия заключенного между сторонами 29 октября 2012 года договора строительного подряда за № 45/12А, приложении к ним и дополнительного соглашения за № 1 от 07 февраля 2013 года и приложении к ним.

В суде представитель истца Маханбет Б. поддержал заявленные требования и просил удовлетворить иск в полном объеме.

Надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного разбирательства ответчик не явился в суд. В этой связи суд, руководствуясь пунктом 4 статьи 187 Гражданского Процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – ГПК), посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика.

Заслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, дав им оценку, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных истцом требований по приведенным ниже основаниям.

Как установлено в суде, между ТОО "АСАКО" (заказчик) и ТОО "Центр Метрологического Обеспечения" (подрядчик) был заключен договор строительного подряда за № 45/12А от 29.10.2012 года, предметом которого являлся выполнение работ по техническому перевооружению изолирующих вставок магистральных задвижек НПС "Тенгиз", НПС "Атырау" и контуров защитного заземления крановых узлов нефтепровода КТК на участке 0-452 км. согласно ведомости объемов работ (Приложения № 1).

Согласно приложения № 4 к договору цена договора составляла 63 496 511 тенге.

В объем работ также по договору входила и поставка материалов и оборудования согласно Спецификации (Приложению № 2).

По условиям настоящего договора, между сторонами сделки было достигнуто соглашение о порядке расчета договорной цены, подлежащая оплате подрядчику по договору периодичностью оплаты, валюта платежей по договору были определены в приложении № 4 к договору "договорная цена и порядок оплаты". Договорная цена включает в себя стоимость всех работ, материалов и оборудования, компенсацию всех издержек подрядчика, связанных с выполнением работ и является твердой, если иное не установлено в Приложении № 4 к договору (пункт 4.1. договора строительного подряда за № 45/12А от 29.10.2012 года).

В пункте 4.2. указанного договора сторонами оговорено, что в случае возникновения необходимости в проведении Дополнительных работ, требующих увеличения Договорной цены, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выявления необходимости проведения Дополнительных работ обязан письменно уведомить об этом Заказчика и направить расчет стоимости дополнительных работ. Заказчик в течении 20 календарных дней с даты получения уведомления Подрядчика направляет Подрядчику письменное уведомление о своем согласии или не согласии с проведением Дополнительных работ и увеличением Договорной цены. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Стороны заключают Дополнительное соглашение к Договору. В случае несогласия с увеличением Договорной цены.

В суде достоверно установлено, что в связи с намерением выполнить обязательства по договору, заказчик ТОО "АСАКО" несколькими траншами перечислил денежные средства на расчетный счет подрядчика ТОО "Центр Метрологического Обеспечения", а именно: платежным поручением за № 22 от 14.12.2012 года, сумму в размере 1 470 000 тенге; платежным поручением за № 291 от 28.12.2012года, сумму в размере 2 000 000 тенге; согласно письма за № 36 от 30.01.2013 года, в связи с сложившимися финансовыми затруднениями у заказчика ТОО "АСАКО" по его просьбе, в качестве долга ТОО "АСАКО" перед ТОО ""CaspianAllianseKazakhstan" TOO ""CaspianAllianseKazakhstan" перечислил на расчетный счет Подрядчика ТОО "Центр Метрологического Обеспечения" денежные средства  платежным поручением за № 485 от 30.01.2013 года, сумму в размере 3 000 000 тенге; затем заказчиком ТОО "АСАКО" перечислила денежные средства на счет Подрядчика ТОО "Центр Метрологического Обеспечения"  платежным поручением за № 32 от 15.22.2013 года, сумму в размере 3 300 000 тенге и платежным поручением за № 40 от 07.06.2013 года, сумму в размере 12 453 779 тенге, итого заказчиком на расчетный счет подрядчика было перечислено денежные средства в обшей сумме в 22 223 779 тенге, указанные также подтверждаются подтверждаются также актом сверки взаимных расчетов от 31.10.2013 года.

Затем, у подрядчика ТОО "Центр Метрологического Обеспечения" было переименовано наименование на ТОО "СММ engineering", которая в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 42 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее- ГК), прошла государственную перерегистрацию 06.02.2013 года в органах юстиции в связи с изменением наименования.

И в этой связи, между заказчиком ТОО "АСАКО" и подрядчиком ТОО "СММ engineering" было заключено дополнительное соглашение за № 1 от 07.02.2013 года, по поводу смены наименовании компании подрядчика с ТОО "Центр Метрологического Обеспечения" на ТОО "СММ engineering".

После, между заказчиком ТОО "АСАКО" и Подрядчиком ТОО "СММ engineering" было заключено дополнительное соглашение за № 2 от 15.07.2013 года об аннулировании прежней редакции Графика выполненных работ (Приложения № 3) по условиям которого все работы оговоренные в настоявшем договоре должны были быть выполнены до 20 марта 2013 года, и утвержден новый график (Приложения № 3) выполнения работ с учетом привязки ко времени поставки основного оборудования до 25 ноября 2013 года.

Однако, с началом работы по условиям настоящего договора подрядчиком ТОО "СММ engineering" произошла задержка. Заказчиком ТОО "АСАКО" была направлена на имя подрядчика ТОО "СММ engineering" письмо за № 272 от 29.08.2013 года, напоминание о сроках выполнения работ и принятия мер для скорейшего начала производства работ. На что, подрядчик ТОО "СММ engineering" ответил письмом за № 092 от 05.10.2013 года, о неимении возможности выполнить все работы взятые на себя по условиям настоящего договора и обязалась поэтапно возвратить авансовый платеж, полученного по договору за № 45/12А от 29.10.2012 года.

После от подрядчика ТОО "СММ engineering" в адрес истца поступило письмо за № 081 от 07.10.2013 года, о расторжении договора строительного подряда за № 45/12А от 29.10.2012 года, заключенный между заказчиком ТОО "АСАКО" и подрядчиком ТОО "СММ engineering" за не представлением возможности выполнить и сдать все работы, принятые по условиям вышеназванного договора и письмо за № 085 от 16.10.2013 года, о не представлении возможности поставки твердотельных поляризационных устройств (ТПУ).

В связи с чем, истцом ответчику было направлено письмо за № 319 от 17.10.2013 года и за № 377 от 28.11.2013 года, о предполагаемом времени срока возврата авансовых денежных средств в размере 22 223 779 тенге.

Ответчиком в адрес истца были направлены письма от 05.10.2013 года и 16.10.2013 года о возврате авнсового платежа по этапно, но эти обязательства со стороны ответчика небыли выполнены и авансовый платеж в сумме 22 223 779 тенге небыли возвращены истцу.

В соответствии со статьями 272, 277 ГК, обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями и в срок.

Ответчик нарушил принятые по договору обязательства, по выполнению работ оговоренные договором.

В этой связи истец просит взыскать с ответчика в соответствии с пунктом 14.2. договора № 45/12А от 29.10.2012 года, с учетом разумности неустойку в сумме 2 222 378 тенге 10 %  от суммы авансового платежа, так как сумма неустойки по ставке 0,5% превышает суммы в размере 2 222 378 тенге. В суде представитель истца указал, что истец имел право расчитать неустойку от суммы договора в размере 63 496 511 тенге, где пункт 14.2. договора, дает истцу такое право, но с учетом разумности неустойка в сумме 2 222 378 тенге расчитана, от 10 %  от суммы авансового платежа (22 223 779*10 %).

На основании вышеизложенных обстоятельств, опираясь на нормы вышеуказанного законодательства, суд, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью, считает требования истца обоснованными и подлежащие удовлетворению.

В соответствии с требованиями статьи 110 ГПК, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 733 385 тенге.

Руководствуясь статьями 217-221 ГПК, суд

р е ш и л:

Исковые требования товарищества с ограниченной ответственностью «АСАКО» к товариществу с ограниченной ответственностью «CMM engineering» о взыскании суммы авансового платежа 22 223 779 тенге, неустойки в размере 2 222 378 тенге - удовлетворить.

Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью «CMM engineering» в пользу товарищества с ограниченной ответственностью «АСАКО» сумму авансового платежа 22 223 779 (двадцать два миллиона двести двадцать три тысячи семьсот семьдесят девять) тенге, неустойку в размере 2 222 378 (два миллиона двести двадцать две тысячи триста семьдесят восемь) тенге, расходы по оплате государственной пошлины в размере 733 385 (семьсот тридцать три тысячи триста восемьдесят пять) тенге.

На решение может быть подана апелляционная жалоба либо принесен протест с соблюдением требований статей 334, 335 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Атырауского областного суда через специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области в течение 15 (пятнадцати) дней со дня вручения его копии.

Судья                                                                         Ибрагимов Г.Т.

Копия верна

Судья                                                           	                          Ибрагимов Г.Т.

Справка:

Решение на момент выдачи « 11 » февраля 2015 года не вступило в законную силу.

Судья                                                             	              Ибрагимов Г.Т.

Судья                                                                 	Ибрагимов Г.Т.

Решение изготовлено судьей Ибрагимовым Г.Т. в совещательной комнате на компьютере «Samsung» и распечатано через принтер «HP Laser Jet 1018» на пяти  листах,  в одном экземпляре.