Дополнение к иску о взыскании суммы по договору строительного подряда

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы

Судье Сагынбековой Г.М.

г. Алматы, Тюрксибский район, ул. Байзакова 273б.

от Истца: ТОО «C.kz»

в лице Д. Д.О.Ф.

БИН .

г. Алматы, ул. Толе би, 280, 13 этаж.

8 (727) ………….. …..

Представитель по доверенности:

Адвокатская контора Закон и Право

БИН 201240021767

г. Алматы, пр. Абылай Хана, д. 79, офис 304.

info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz

+7 708 971 78 58; + 7 727 971 78 58.

Дополнение к иску

В Вашем производстве находится гражданское дело № 7527-24-3-3/477 по иску ТОО «C. kz» (Далее – Истец) к ТОО «…» (Далее – Ответчик) о взыскании суммы.

По договору субподряда №13/ПД/2019 от 18 июля 2019 года:

Акт выполненных работ (далее - АВР) №11 на сумму 1 100 000 тенге, был подписан сторонами 25.05.2020 года, однако, согласно выписке по счету принадлежащий Истцу, можно убедиться в том, что фактическая дата оплаты является 03.07.2020 года. Соответственно Истец приводит таблицу расчетов неустойки в иске, где подсчитал 20 рабоче дневную просрочку на оплату по АВР №11. Право требования Истца неустойки за несвоевременные перечисленные деньги предусмотрено в п. 12.3. Договора субподряда №13/ПД/2019 от 18 июля 2019 года.

Аналогичная несвоевременная оплата допущена и по АВР №13, 17 от 25.05.2020 года. Подсчеты пени в таблице, приведенные в иске соответствуют действительности. Подтверждением подписанных указанных АВР №11, 13 и 17 от 25.05.2020 года сторонами является подписанный Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 16.12.2020 года между сторонами по Договора субподряда №13/ПД/2019 от 18 июля 2019 года.

По АВР №40, 42 от 11.11.2020 года Ответчик с просрочкой оплатил 350 000 тенге 26.05.2021 года, т.е. Ответчик оплатил Истцу спустя 117 рабочих дней и неполную сумму. Остаток 50 000 тенге Ответчик оплатил только 08.11.2021 года. Шпоргалка. По данному договору остаток 50 000 тенге не известно еще поступил ли, так как по выписке 8 ноября 2021 года в назначении указано, что сумма посступила по договору №77 к доп соглашению.

По договору поставки №05/20 от 29 мая 2020 года:

Истец получил от Ответчика предоплату в размере 4 900 000 тенге от 02.06.2020 года. Второй платеж в размере 2 168 847,5 тенге поступил 18.06.2020 года. Истец поставил и отгрузил товар 30.06.2020 года. Истец практический товар поставил с незначительной задержкой, которые возникли из-за пандемии (причиной задержки стало затруднения на границе Казахстана и Россий, которые возникли из-за пандемии). В последующем завод изготовитель данного товара направил нам уведомление о грузе, и подтвердили, что 26 июня 2020 года готовы отгрузить товар. В соответствии с п. 3.2. Договора, оставшаяся сумма в размере 2 168 847 тенге 50тиын, оплачивается Поставщику на момент отгрузки товара. Товар истцом был отгружен 30 июня 2020 года. Однако Ответчик оплатил частично лишь 1 000 000 тенге спустя пол года т.е. 29.01.2021 года. Хотя в соответствии п. 3.2. Договора должен был оплатить на момент отгрузки товара 2 168 847 тенге.

Соответственно Истец пользуясь правом предусмотренным в п. 5.5. Договора поставки №05/20 от 29 мая 2020 года просит взыскать неустойку по расчетам предусмотренные в таблице.

Шпоргалка. По поводу остатка в размере 1 168 847,5 который якобы поступил 8 ноября 2021 года, где в назначении указано, что сумма поступила по договору №77 к доп соглашению. (Возможно это сумма не посступала, истребуй доказательство у ответчика об оплате).

Также уточняем, что оплата на сумму 1 117 900 тенге от 29.12.2020 года поступили за монтажные работы по счетам №37, 38 и 39 от 28.12.2020 года.

По договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года:

Согласно п. 3.2. Договора субподряда №77 от 19 октября 2020 года, заказчик производит оплату Субподрядчику авансового платежа в размере 20 000 000 тенге, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора. Однако, 22.10.2020 года Ответчик направляет только 15 000 000 тенге, и спустя месяц, 25.11.2020 года в полном объеме оплачивает авансовый платеж, т.е. остаток 5 000 000 тенге оплатили 25.11.2020 года. Согласно п. 4.1. Договора, субподрядчик приступает к выполнению работ с даты оплаты авансового платежа, предусмотренного п.3.2. настоящего Договора. По авансовому платежу в размере 20 000 000 тенге истец выполнил все обязательства.

В п. 3.3. Договора субподряда №77 от 19 октября 2020 года также предусмотрено, что последующие оплаты стоимости работ производится на основании подписанных Актов ф2в на сумму 20 000 000, осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Актов. Окончательный расчет производится в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания актов выполненных работ на основании выставленного Субподрядчиком счета на оплату.

По акту сверки взаимных расчетов за период 01.01.2021 по 03.12.2021 года по договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года подписанный сторонами, можно убедиться, что у Ответчика на 3 декабря 2021 года образовалась задолженность перед Истцом в размере 802 853 тенге.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019 по 31.01.2024 года по договору субподряда №77, у Ответчика на 31 января 2024 года образовалась задолженность перед Истцом в размере 1 650 853 тенге.

По дополнительному соглашению от 18.10.2021 г., к договору субподряда №77 от 19 октября 2020 года:

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период 01.07.2019 по 31.01.2024 года по дополнительному соглашению от 18.10.2021г. к договору субподряда №77, у Ответчика на 31 января 2024 года образовалась задолженность перед Истцом в размере 149 105 тенге.

По договору субподряда №01.2/ПД/2021 от 12 февраля 2021 года:

Согласно п. 1.1 Договора Субподрядчик обязуется выполнить работы по Слецификациям, которые являются неотъемлемой частью договора, на объектах Заказчика: «Строительство ангара и соседних зданий», «Установка двух дополнительных резервуаров по 1000 м3 для хранения ГСМ», расположенного по адресу: Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, 27 км. от п. Актогай, территория ТОО «КАЗ Минералз Актогай», а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора.

По акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2021 по 08.02.2022 года по договору субподряда №01.2/ПД/2021 от 12 февраля 2021 года у Ответчика на 8 февраля 2022 года образовалась задолженность перед Истцом в размере 269 611 тенге.

Также в иске приводим таблицу расчета неустоек по просроченных платежам, где посчитали 221 030 тенге пеню.

На основании изложенного и в соответствии ст. 148 ГПК РК,

Прошу Суд:

o	Взыскать с Ответчика ТОО «….» в пользу Истца ТОО «C.kz» сумму задолженности в размере 2 069 569 тенге;

o	Взыскать с Ответчика ТОО «..» в пользу Истца ТОО «C.kz» образовавшую неустойку в размере 1 075 364 тенге;

o	Взыскать с Ответчика ТОО «.» в пользу Истца ТОО «C.kz» судебные расходы в виде оплаченной государственной пошлины в размере 92 347,99;

o	Взыскать с Ответчика ТОО «..» в пользу Истца ТОО «C.kz» представительские расходы в размере 300 000 тенге.

С уважением,

Представитель по доверенности:              	         		___________/ Кеңесбек И.М.