В Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы

050008, г.Алматы, ул. Байзакова, 273 Б

8 (727) 333-10-70

020203@sud.kz

от Истца: ______________

ИИН: ______________

адрес: __________________

Представитель по доверенности:

Саржанов Галымжан Турлыбекович

ИИН: 850722301036.

г. Алматы, Медеуский район,050002, пр. ЖибекЖолы, д. 50, офис 202, БЦ Квартал.

info@zakonpravo.kz / www.zakonpravo.kz

+ 7 (708) 578 57 58.

Ответчик: ______________

ИИН ______________.

адрес : ______________

Проживает: ______________

Прописан: ______________.

Исковое заявление

о признании факта исполнения обязательств по Договору №__

20 августа 20__ года между ______________, в лице ______________, (дале Истец, Исполнитель) и ____________________________, в лице руководителя ______________, (далее Ответчик, Заказчик) был заключен Договор №___ на разработку веб-сайта (далее Договор).

Согласно статье 1 и 2, Договора стороны договорились о том, что Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя разработку веб-сайта в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ по настоящему договору составило 600 000 тенге, оплата производиться в тенге 100% предоплатой.

В пункте 3. Договора оговорено Исполнитель обязуется сдать Заказчику готовый сайт в течение 25 рабочих дней с момента утверждения дизайна и предоставления  всех страниц веб-сайта, а Заказчик принять их и оплатить.

Согласно Приложению №1 Договора предусмотрены ниже следующие работы которых обязался истец выполнить, а именно:

- Разработка оригинального дизайна веб сайта;

- Разработка Системы Управления Сайтом;

- Фото\Видео галерея с возможностью создавать альбомы (Работа с графикой, автоматическое масштабирование изображений);

- HTML Верстка макетов (под все существующие браузеры, адаптивная верстка под мобильные устройства);

- Модуль создания и редактирования разделов и подразделов сайта (Неограниченное количество страниц любой вложенности, возможность управления структурой сайта "в один клик");

- Модуль новостей/статей с выведением всех новостей/статей списком и постраничного выведения каждой новости и архивом новостей, статей;

- Вопрос- ответ;

- Визуальный редактор сайта (аналог MicrosoftWord);

- Модуль для самостоятельной оптимизации сайта под поисковые системы (возможность добавления ключевых слова и meta тэгов для каждой страницы в отдельности, автоматически генерируемый файл sitemap для поисковых машин Google,Yandex);

- Статистика посещений;

- Обучение сотрудников использования CMS (Система Управления Сайтом;

- 4 языковых версии сайта;

- Каталог продукции (Категории, подкатегории) с фильтрами сортировок;

- Регистрация и авторизация пользователей;

- Модуль начисления скидок (Функционал позволяющий добавлять скидки, как отдельному пользователю, так и группе пользователей.);

- Личный кабинет с историей заказов;

- Интеграция с социальными сетями;

В пункте 3.2. и 3.3., Договора оговорено  Исполнитель обязуется предоставить Заказчику макет главной либо внутренней страницы веб-сайта не позднее чем через 5 рабочих дней с момента получения первого взноса и заполненного брифа от Заказчика либо с момента получения корректировок от Заказчика на электронную почту Исполнителя __________; Материалы, необходимые для заполнения и оформления веб-сайта предоставляет Заказчик Исполнителю в срок 5 рабочих дней, с момента подписания договора. При просрочке предоставления материалов Заказчиком срок проведения опроса продлевается соответственно времени просрочки.

Истец в соответствии вышеуказанным пунктам предоставил Ответчику макеты главной страницы веб-сайта, однако утверждение всей страницы веб сайта продлилось до 28 сентября 20__ года, о чем свидетельствуют подпись и печать утвержденных страниц Истцом и даже после утверждения Истцом всех макетов сайта вплоть до 09 октября 20__ года от Истца поступали изменения и дополнения к макету сайта с которыми Истец непосредственно работал.

Исходя из пункта 3.1. Договора Исполнитель обязался сдать Заказчику готовый сайт в течение 25 рабочих дней с момента утверждения дизайна и предоставления всех страниц веб-сайта, а Заказчик принять их и оплатить.

По состоянию на 19 ноября 20__года веб сайт MAXXIS согласно пунктам, Приложению №1, Договора был полностью готов и полноценно функционирует, о чем соответственно был уведомлен Ответчик путем отправки на электронную почту и по заказной почте в адрес Ответчика Акты выполненных работ с советующими ссылками паролями на административную панель веб сайт для дальнейшего пользования и управления.

По просьбе Ответчика с стороны Истца были произведены дополнительные работы, не входящие в Приложению №1, Договора, а именно:

- Наполнение сайта контентом информацией по 27 летним 14 зимним шинам;

- Частичное наполнение​ модуля городов и стран.

Принятие и учет всех комментариев, поступивших от Заказчика посредством         мессенджера Whatsapp в работу Исполнителя на этапе разработки дизайна, несмотря          на пункт 3.5. Настоящего Договора, который гласит: 3.5. Все корректировки по макетам от Заказчика принимаются и направляются только в           электронном виде посредством email на почту Исполнителя __________.

С 19 ноября 20__ года и по сей день Ответчик отказывается принять проделанные работы Истцом и подписать акт выполненных работ мотивируя свои требования о неполноценности веб сайта функциями не оговоренным в Приложении №1, Договора. Со стороны Истца были неоднократные уведомлении Ответчику о том, что для дополнительных работ не оговоренные в Приложении №1, Договора необходимо дополнительное время и средства, а также Дополнительное соглашения. Но к сожалению Ответчик не намерен исполнять Договорные обязательства тем самым нарушая условии Договора.

В целях произвести взаиморасчеты по договору со стороны Истца были предприняты все меры и были предоставлены все необходимые акты выполненных работ, подписанные Истцом, о чем свидетельствуют приложенные письма, но Ответчик акт выполненных работ не подписал не предоставил по существу мотивированного возражения не посредственно Договору.

Ответчику было заявлена претензия от 12.12.20__ года которая оставлена им без удовлетворения.

Статья 9, п. 4, ГК РК. «Защита гражданских прав» гласит - Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное. Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены или должны быть произведены лицом, право которого нарушено, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В настоящее время Ответчиком не выполняются взятые на себя обязательства (Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) - ненадлежащее исполнение часть 1 статьи 349 ГК РК), что не допустимо согласно статье 272 ГК РК.

Тем самым Ответчиком причиняется к Истцу и его деятельности реальный материальный ущерб и моральный вред.

В данных обстоятельствах требуем от Ответчика принятия выполненной работы Истцом согласно Приложению №1, Договора и подписать Акт выполненных работ.

В связи с неисполнением со стороны Ответчика обязательств у Истца создается мнение, что действия Ответчика направлены на злоупотребления договорных обязательств и личных амбиции путем обмана и злоупотребления доверием Исполнителя.

В соответствии со ст. 272 ГК РК «Обязательство должно исполнятся надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями».

В соответствии со ст.349 ГК РК «Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием обязательства) – ненадлежащее исполнение.

Согласно ст. 683 ГК РК, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услугу (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется принять эти услуги.

В силу п. 2 вышеуказанной статьи Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 32, 34, 35, 39, 41, 43, 44 настоящего Кодекса.

Статья 687. ГК РК, Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг

Общие положения о подряде (статьи 616 - 639 настоящего Кодекса) и положения о бытовом подряде (статьи 640 - 650 настоящего Кодекса) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 683 - 686 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

В соответствии стати 5. ГК РК, Применение гражданского законодательства по аналогии сказано В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 1 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствуют применимые к ним обычаи, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их существу, применяются нормы гражданского законодательства, регулирующие сходные отношения (аналогия закона). При невозможности использования в указанных случаях аналогии закона права и обязанности сторон определяются, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и требований добросовестности, разумности и справедливости (аналогия права). Следовательно, есть необходимость применить в данном случае нормы п.1 ст.651 ГК РК по договору строительного подряда где оговорено подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика строительную работу, а заказчик обязуется создать необходимые условия, принять работу и уплатить за нее обусловленную цену.  Согласно ст. 272 ГК Республики Казахстан обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями законодательства. Согласно п.1 ст. 277 ГК Республики Казахстан, если обязательство предусматривает день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода. Согласно п.4 ст. 663 ГК сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - также представителями государственных органов и органов местного самоуправления. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан судом действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны судом необоснованными. Так, в соответствии с п. 4 ст. 663 ГК РК сдача результатов работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами, а в случаях, предусмотренных законодательными актами, - и представителями государственных органов, органов местного самоуправления. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны судом обоснованными.

В статья 29. ГПК РК «Предъявление иска по месту нахождения ответчика»

предусмотрено: Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика; Место жительства физического лица, в том числе осуществляющего индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, определяется по правилам, установленным Гражданским кодексом Республики Казахстан На сегодняшний день не смотря на указанный адрес в Договоре Ответчик постоянно проживает и прописан в г. Алматы; Иск к юридическому лицу предъявляется в суд по месту нахождения юридического лица согласно учредительным документам и (или) адресу, внесенному в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. Иск к организации без образования юридического лица предъявляется по месту ее нахождения.

Статья 30. «Подсудность по выбору истца» п. 6, предусмотрено Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место исполнения, могут быть предъявлены также по месту исполнения договора.

В силу ст.13 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на защиту своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов.

В соответствии со ст.8 ГПК каждый вправе обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых конституционных прав, свобод или охраняемых интересов.

В соответствии со ст.15 ГПК РК, стороны избирают в ходе гражданского судопроизводства свою позицию, способы и средства её отстаивания самостоятельно и независимо от суда, других органов и лиц.

Предусмотренной ст.113, ГПК РК. По ходатайству стороны, в пользу которой состоялось.

Решение, суд присуждает с другой стороны понесенные расходы по оплате помощи представителя (нескольких представителей), участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов. По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. По требованиям неимущественного характера сумма расходов взыскивается в разумных пределах, но не должна превышать триста месячных расчетных показателей.

При обращении в суд с настоящим иском, Истец, в соответствии с п.п.1 п.1, ст. 610 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», вынужден оплатить государственную пошлину в размере 3% от суммы иска, с комиссией банка в размере 2 500 тенге.

На основании вышеизложенного и соответствии ГК РК, ГПК РК,

ПРОШУ СУД:

- Признать факт исполнения обязательств по Договору на разработку веб-сайта за №__ от 20 августа 20__ года заключенным между ______________в лице ______________ _______________, перед и ______________, в лице ____________________________– исполненным;

- Признать Акт выполненных работ (оказанных услуг) на сумму в размере 600 000 тенге от 19 ноября 20__ года по Договору на разработку веб-сайта за №__ от 20 августа 20__ года заключенным между ______________, в лице ____________________________, и ______________, в лице руководителя ____________________________- действительным;

- Взыскать с Ответчика ______________, в лице руководителя ____________________________ пользу ______________в лице  ______________ сумму уплаченной государственной пошлины в размере 2 500 тенге;

С уважением,

Представитель по доверенности:

__________________/  Саржанов Галымжан Турлыбекович

"___"____________20__ год